PRD — Studio de Musculação: Agendamento e Canal de Conexão Aluno-Instrutor

Evolução do sistema Flask existente, com plano de implementação em fases para uso com o Google Antigravity

# 0. Nota sobre esta versão — repositório real analisado

Diferente da primeira versão deste PRD, desta vez eu clonei e li o código real de github.com/Admsmartfit/academia2. O sistema está muito mais avançado do que a descrição inicial sugeria: já existem 3 PRDs próprios dentro do repositório (prd.md — Agendamento; PRD_MODULO_VENDAS.md — Onboarding/Vendas; "prd agendameto aluno.md" — refatoração de UX do calendário), e boa parte do módulo de agendamento e do funil de vendas já está implementada e testada (22 testes automatizados em tests/test_critical.py). Este PRD foi reescrito para não duplicar o que já existe, e focar no que realmente falta: o "canal de proximidade" (WorkoutLog, Notification), automação real (WhatsApp) e os módulos ainda vazios (Expense, AuditLog, ConsentLog).

Esclarecimento sobre o Antigravity: é a plataforma de desenvolvimento agent-first do Google (lançada em nov/2025) — a ferramenta que vamos usar PARA CONSTRUIR o que falta, rodando dentro do próprio repositório clonado. Não é um serviço de IA que roda dentro do app conversando com o cliente por WhatsApp em produção. Por isso, separei: (1) a automação de atendimento do studio em si (lembretes, WhatsApp), que precisa de ferramentas de produção reais (WhatsApp Business API/Twilio, APScheduler/Celery); de (2) o uso do Antigravity como método de trabalho para implementar tudo isso em etapas verificáveis, apoiado nos PRDs que já existem no repo.

# 1. Visão Geral do Produto

O academia2 já resolveu bem a parte mais difícil: agendamento com capacidade por turma, recorrência, créditos e um funil de vendas completo (quiz → sugestão de modalidade → aula demo → conversão). O que falta para virar de fato um "canal de proximidade" entre aluno e instrutor é dar vida a modelos que hoje existem só no papel — WorkoutLog e Notification — e acrescentar automação real de lembretes, gamificação visível e os módulos de gestão (financeiro/LGPD) que também são stubs vazios.

A implementação será conduzida em fases (Fase 0 a Fase 4), cada uma com escopo pequeno o suficiente para ser especificada, executada e verificada por um agente do Antigravity dentro do próprio repositório clonado, com revisão humana entre as fases.

# 2. Personas

- Aluno do studio: quer reservar horários de musculação com poucos cliques, registrar como foi o treino e falar diretamente com seu instrutor.

- Instrutor/Personal: precisa ver a ocupação em tempo real, o histórico de presença/carga do aluno e dar suporte direcionado.

- Gestor do studio: precisa controlar capacidade por horário, gestão de planos/assinaturas e métricas de retenção.

# 3. Benchmark de referências open-source

Pesquisa no GitHub de aplicações bem avaliadas para agendamento e para aproximação profissional-cliente no segmento fitness:

| Referência | O que é | O que aproveitar para o studio |
| --- | --- | --- |
| Cal.com / Cal.diy | Motor de agendamento open-source mais adotado do mercado (dezenas de milhares de estrelas no GitHub); recentemente reorganizado em Cal.com (núcleo comercial, AGPL) e Cal.diy (fork 100% aberto, MIT) | Modelo de páginas públicas de agendamento por profissional, regras de disponibilidade, webhooks para automações e API para integrações — referência para o motor de reservas |
| Easy!Appointments | Agendador self-hosted em PHP/MySQL, focado em simplicidade: prestador, serviço, plano de trabalho e regras de reserva | Boa referência de UX simples para o aluno reservar em poucos cliques e para o instrutor configurar horários/exceções |
| wger | Rastreador de treino, nutrição e peso self-hosted, com funções básicas de gestão de academia e API REST completa | Referência direta para o WorkoutLog: histórico de cargas, evolução e API para expor esses dados no app do aluno |
| GYM-One | Software de gestão de academia open-source (membros, turmas, cobrança, presença) | Referência para o módulo de gestão (Fase 4): controle de matrícula, turmas e relatórios do gestor |

Cal.com passou por uma reorganização recente de licenciamento: o núcleo aberto foi migrado para o repositório Cal.diy (licença MIT), enquanto calcom/cal.com concentra também funcionalidades comerciais sob AGPL. Vale considerar essa mudança na hora de escolher o que estudar como referência de arquitetura.

# 4. Diagnóstico real da base atual (código lido em 21/08/2026)

## 4.1 O que já está implementado e testado

- Motor de agendamento completo: ScheduleTemplate → geração automática de ScheduleSlot, capacidade por slot (max_capacity/booked_count/available_spots), status active/cancelled/full.

- Booking com validate_booking() cobrindo antecedência mínima, janela máxima futura, duplo booking, créditos e slot lotado — com sugestão automática de horários alternativos (suggest_alternatives).

- RecurringBooking com geração de série (create_recurring_bookings), preview de ocorrências e conflitos, cancelamento de série vs. ocorrência individual.

- Modelo de créditos: Subscription com credits_total/credits_used, custo por Modality (credits_cost), débito/estorno automático.

- Funil de vendas completo (PRD_MODULO_VENDAS.md, já implementado): quiz de objetivo (5 perguntas) → sugestão de modalidade → triagem PAR-Q para EZBody → aula demo gratuita (booking_type='demo', janela de 20 dias, sem custo em créditos) → conversão.

- Áreas funcionais completas: /student (grade, reservas, recorrência, histórico), /provider (dashboard, calendário, templates, check-in, lista de inscritos), /admin (leads, funil, gestão de usuários).

- 22 testes automatizados cobrindo condição de corrida (2 alunos disputando a última vaga), políticas de tempo, créditos e integridade de recorrência.

## 4.2 O que existe no modelo de dados mas NÃO tem lógica de negócio nenhuma (stubs vazios)

- WorkoutLog — só tem o campo id. Não é referenciado em nenhuma rota. É exatamente o módulo que falta para o "canal de proximidade" (registro de carga/treino) que você pediu.

- Notification — só tem o campo id. O próprio código comenta "cria notificação para admin" na função on_demo_completed(), mas isso NUNCA foi implementado de fato.

- AuditLog, ConsentLog, Expense — só têm o campo id. Compliance (LGPD) e financeiro ainda não existem.

- Gamificação: os campos xp, level, xp_available existem no User, mas não são usados em nenhuma rota — não há lógica que os popule nem tela que os exiba.

- Nenhuma integração de WhatsApp, e-mail ou push existe hoje — todo lembrete/automação mencionado nos PRDs do repo é ainda "trigger futuro", não código.

- Não há requirements.txt no repositório — dependências (Flask, SQLAlchemy, flask-login, flask-migrate) não estão travadas em arquivo, o que é um risco para reprodutibilidade do ambiente.

## 4.3 Conclusão do diagnóstico

A frase da sua minuta original — "migrar da funcionalidade passiva de reserva para um ecossistema ativo de acompanhamento contínuo" — continua válida, mas o ponto de partida é bem melhor do que parecia: o agendamento (a parte mais difícil de fazer bem) já está pronto e testado. O trabalho real que falta é exatamente o "canal de proximidade": WorkoutLog, Notification, gamificação visível e automação de mensagens — ou seja, dar vida aos modelos que hoje são só um id vazio.

# 5. Roadmap de implementação por fases (uso com o Antigravity)

Cada fase abaixo deve virar um "projeto"/tarefa separada no Antigravity, com uma especificação objetiva (o que muda em app/models, app/routes, app/templates e testes) para o agente planejar, implementar e verificar antes de avançar para a próxima fase.

| Fase | Objetivo | Principais entregas | Critério de aceite |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 0 Fundação | Fechar dívidas técnicas antes de abrir novas frentes (o agendamento em si já está pronto) | • Criar requirements.txt travado (Flask, SQLAlchemy, flask-login, flask-migrate, pytest etc.) • Especificação técnica curta por módulo novo, para o Antigravity planejar • Confirmar que os 22 testes existentes continuam passando em staging • Decidir prioridade entre WorkoutLog/Notification (Fase 1) e WhatsApp (Fase 2) | Ambiente reproduzível (pip install -r requirements.txt funciona do zero); Antigravity roda pytest sem erro |
| Fase 1 Canal de proximidade | Dar vida ao WorkoutLog e ao Notification, hoje modelos vazios (só id) | • WorkoutLog real: séries, repetições, carga, percepção de esforço (RPE), vinculado ao Booking/checkin • Instrutor visualiza histórico do aluno e comenta/ajusta carga • Notification real: criar notificação in-app quando demo é concluída, quando instrutor comenta, etc. (o código já tem o comentário "cria notificação" — falta implementar) • Perfil de evolução do aluno (gráfico simples de carga ao longo do tempo) | Aluno registra o treino após o check-in; instrutor vê e responde; notificação aparece no sino/in-app |
| Fase 2 Automação de lembretes | Reduzir no-show usando os dados que já existem (Booking, ScheduleSlot, LeadProfile) | • Job agendado (APScheduler/Celery) para lembrete antes da sessão • E-mail primeiro (sem dependência externa paga); WhatsApp Business API como incremento condicionado a aprovação de conta comercial • Confirmação de presença por link de 1 clique • Alerta ao instrutor quando aluno fica X dias sem reservar | Lembrete automático chega antes da sessão; redução mensurável de cancelamento de última hora |
| Fase 3 Gamificação visível | Usar os campos xp/level/xp_available que já existem no User mas não são usados em lugar nenhum | • Regra de concessão de XP no checkin (o campo xp_awarded já existe em Booking, só falta a lógica) • Tela/badge de nível e progresso para o aluno • Metas semanais de frequência ligadas ao histórico de Booking | Aluno vê XP e nível evoluir após cada checkin; não exige nova tabela, só lógica sobre o que já existe |
| Fase 4 Gestão, financeiro e LGPD | Dar vida a Expense, AuditLog e ConsentLog — hoje só id — e fechar visibilidade para o gestor | • Expense real: despesas recorrentes/pontuais, categorias, relatório simples • ConsentLog: registrar aceite de termos no cadastro/quiz (LGPD) • AuditLog: log de ações sensíveis (cancelamento de slot com inscritos, alteração de capacidade) • Dashboard de ocupação e retenção para o gestor, a partir dos dados já existentes | Gestor consegue ver despesas, ocupação e churn num único painel; consentimento fica registrado por usuário |

# 6. Requisitos funcionais por módulo (o que falta construir)

## 6.1 WorkoutLog — registro de treino (Fase 1)

- Campos mínimos: user_id, booking_id (link ao check-in), exercício, séries, repetições, carga (kg), percepção de esforço (RPE 1-10), observações, data.

- Tela do aluno para registrar logo após o check-in (o campo checked_in_at já existe em Booking — é o gatilho natural).

- Tela do instrutor (dentro de provider/dashboard.html ou nova aba) para ver o histórico do aluno e comentar/ajustar carga.

- Gráfico simples de evolução de carga por exercício ao longo do tempo.

## 6.2 Notification — notificações in-app (Fase 1)

- Implementar de fato o que o comentário do código já promete: notificação para o admin quando on_demo_completed() dispara.

- Notificação para o aluno quando o instrutor comenta no WorkoutLog.

- Notificação para o instrutor quando um aluno cancela em cima da hora.

- Sino de notificações no layout base (base.html) com contador de não lidas.

## 6.3 Automação de lembretes (Fase 2)

- Job agendado (fora do ciclo de request) que varre ScheduleSlot do dia seguinte e dispara lembrete por e-mail.

- Confirmação de presença por link de 1 clique, atualizando Booking.status.

- Alerta ao instrutor quando um aluno fica X dias sem nova Booking (consulta simples sobre a tabela já existente).

- WhatsApp como incremento condicionado — ver nota abaixo.

Envio de mensagens via WhatsApp em escala exige a WhatsApp Business Platform (Meta) ou um BSP homologado; não dá para automatizar por número pessoal sem risco de bloqueio. Tratar como item de descoberta técnica na Fase 2, incluindo custo por mensagem, antes de comprometer prazo com o studio.

## 6.4 Gamificação visível (Fase 3)

- Popular xp_awarded no Booking.checkin() (já existe o campo, falta a regra: ex. +10 XP por check-in).

- Atualizar User.xp e User.level a partir da soma de xp_awarded.

- Tela/badge simples de progresso para o aluno (não precisa ser elaborada na v1).

## 6.5 Gestão, financeiro e LGPD (Fase 4)

- Expense: cadastro de despesas recorrentes/pontuais, categoria, relatório simples por período.

- ConsentLog: registrar aceite de termos no cadastro/quiz, com timestamp e versão do termo.

- AuditLog: registrar ações sensíveis (cancelamento de slot com inscritos, alteração de capacidade, exclusão de usuário).

- Dashboard de ocupação e retenção para o gestor, consumindo dados que já existem em ScheduleSlot/Booking/LeadProfile.

# 7. Arquitetura e stack técnica (confirmada no repositório)

- Backend: Flask + SQLAlchemy + Flask-Login + Flask-Migrate, com application factory em app/__init__.py (create_app).

- Estrutura já em uso: app/models (models), app/routes (blueprints student/provider/admin/auth/onboarding), app/services (regras de negócio: scheduling.py, onboarding.py) — os novos módulos devem seguir o mesmo padrão de services + rotas finas.

- Banco: SQLite em instance/academia.db (dev); migrations manuais em migrations/manual_sql — vale avaliar migrar para Alembic puro via Flask-Migrate à medida que o schema cresce.

- Jobs agendados: nenhum existe hoje — introduzir APScheduler (mais simples, sem infraestrutura extra) para lembretes e verificação de ausência prolongada.

- Ação imediata de higiene: criar requirements.txt (o repo não tem um) para travar as versões de Flask, SQLAlchemy, Flask-Login, Flask-Migrate e pytest.

- Testes: seguir o padrão já estabelecido em tests/test_critical.py (classes TestX, pytest, foco em condição de corrida e regras críticas) para os módulos novos.

# 8. Como conduzir o desenvolvimento no Antigravity

- 1) Abrir o repositório clonado (não uma pasta em branco) como projeto no Antigravity — ele já tem 3 PRDs, testes e um padrão de código estabelecido para o agente seguir.

- 2) Para cada fase, escrever uma especificação curta no mesmo estilo dos PRDs já existentes (Visão Geral → Modelos de Dados → Rotas → Lógica de Negócio → Casos de Teste → Ordem de Implementação) — é o formato que já funcionou neste projeto.

- 3) Rodar o agente em modo "agent-assisted" (revisão antes de ações sensíveis), especialmente em migrations de banco — o projeto já mistura SQL manual e Flask-Migrate.

- 4) Exigir que o agente rode tests/test_critical.py (e os novos testes da fase) antes de considerar a fase concluída — não regredir os 22 testes existentes.

- 5) Usar o navegador integrado do Antigravity para verificar visualmente as telas afetadas (student/schedule.html, provider/dashboard.html etc.) após cada mudança.

- 6) Commits pequenos por fase, com checkpoint humano — o histórico atual do repo tem só 4 commits ("first commit", "erro", "send", "atualiza"), o que dificulta reverter mudanças pontuais; vale adotar commits mais granulares daqui em diante.

# 9. Requisitos não funcionais

- Disponibilidade: o agendamento é a função mais crítica — a automação de lembretes deve poder falhar sem afetar a reserva em si.

- Segurança/LGPD: dados de treino (WorkoutLog) e saúde (PAR-Q) são sensíveis; manter o padrão de controle de acesso por role já usado em student_bp/provider_bp/admin_bp.

- Mobile-first: templates atuais já seguem esse padrão (schedule.html tem 1200+ linhas focadas em mobile) — manter consistência visual nos módulos novos.

# 10. Métricas de sucesso

- Redução de cancelamentos de última hora após lembretes automáticos (Fase 2) — comparar antes/depois via Booking.cancelled_at.

- Adoção do WorkoutLog: % de Bookings com checked_in_at que geram um registro de treino nos primeiros 30 dias.

- Redução de alunos em risco de evasão (sem Booking há mais de N dias) após alertas ao instrutor.

- Manutenção de 100% dos 22 testes de tests/test_critical.py passando a cada fase — nenhuma regressão no motor de agendamento já validado.

# 11. Riscos e mitigação

- Custo/aprovação da API oficial do WhatsApp Business — mitigar começando com e-mail na Fase 2 e tratando WhatsApp como incremento condicionado.

- Ausência de requirements.txt — mitigar já na Fase 0, antes de qualquer outra mudança, para garantir ambiente reproduzível para o agente.

- Migrations mistas (SQL manual + Flask-Migrate) — padronizar em um único mecanismo antes de acumular mais dívida.

- Excesso de automação sem revisão (agente em autopilot) — mitigar com checkpoints humanos por fase, como descrito na seção 8.

# 12. Próximos passos imediatos

- Criar requirements.txt e validar que os 22 testes existentes rodam limpos localmente antes de tocar em qualquer modelo novo.

- Confirmar com você a prioridade real entre WorkoutLog+Notification (Fase 1) e automação de lembretes (Fase 2) — ambas podem ser paralelizadas se houver mais de um agente/desenvolvedor.

- Escrever a especificação detalhada da Fase 0 e Fase 1 no formato dos PRDs já existentes no repo, para abrir como primeira tarefa no Antigravity.